ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2016 года                                                                                                     №02-05/2016

Об утверждении муниципальной программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по благоустройству дворовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский в 2017 году

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 02.12.2015 №747-145 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2008 №529 «О перечне, порядке представления и рассмотрения документов на получение субсидий бюджетами внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский, Местная администрация МО Введенский, постановляет

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по благоустройству дворовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский в 2017 году (приложение 1).

| Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации МО Введенский С.Н.Колядина. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 5 дней после дня его официального опубликования. Глава местной администрации МО Введенский Т.Е. Поскребышева Приложение 1 к Постановлению Местной администрации МО Введенский от 30.05.2016 № 02-05/2016 |
| --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |
| мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения |
| по благоустройству дворовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский в 2017 году. |
| 1. Заказчик: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский |
| 2. Цели программы: Благоустройство дворовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский |
| 3. Сроки реализации программы: II - IV квартал 2017 года |
| 4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы: |
| № п/п | Наименование показателя | Ожидаемые конечные результаты |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Текущий ремонт дворовой территории (мощение тротуарной плиткой) | м² | 8729 |
| 2 | Восстановление газонов территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения | м² | 2635 |
| 3 | Посадка деревьев | шт. | 17 |
| 4 | Посадка кустарников | шт. | 190 |
| 5 | Нанесение искусственного покрытия на детских игровых и спортивных площадках | м² | 374,5 |
| 6 | Установка МАФ | шт. | 10 |
| 7 | Установка детского игрового и спортивного оборудования | шт. | 7 |
| 8 | Установка ограждений газонов | м.п. | 186 |
| 5. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации: |
| № п/п | Наименование и адрес исполнения мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Пионерская, д. 1, 3/15 | II - IV квартал 2017 года |
|  | Нанесение искусственного покрытия на детских игровых площадках | м² | 80,5 |  |
|  | Текущий ремонт дворовой территории (мощение тротуарной плиткой) | м² | 640 |  |
|  | Восстановление газонов территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения | м² | 388 |  |
|  | Установка ограждений газонов | м.п. | 8 |  |
|  | Установка МАФ | шт. | 2 |  |
|  | Посадка деревьев |  |  |  | шт. | 7 |  |
|  | Посадка кустарников |  |  |  | шт. | 30 |  |
|  | Установка детского игрового оборудования | шт. | 1 |  |
| 2 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Большой пр.ПС, д.17 | II - IV квартал 2017 года |
|  | Текущий ремонт дворовой территории (мощение тротуарной плиткой) | м² | 648 |  |
| 3 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Зверинская, д.17б | II - IV квартал 2017 года |
|  | Текущий ремонт дворовой территории (мощение тротуарной плиткой) | м² | 700 |  |
|  | Установка МАФ | шт. | 2 |  |
|  | Восстановление газонов территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения | м² | 160 |  |
|  | Установка ограждений газонов | м.п. | 60 |  |
| 4 | Благоустройство детской игровой и спортивной площадок по адресу: пер.Талалихина, д.5/15 | II - IV квартал 2017 года |
|  | Нанесение искусственного покрытия | м² | 181 |  |
|  | Текущий ремонт дворовой территории (мощение тротуарной плиткой) | м² | 10 |  |
|  | Установка ограждений газонов | шт. | 49 |  |
|  | Установка МАФ | шт. | 3 |  |
|  | Установка детского игрового и спортивного оборудования | шт. | 4 |  |
| 5 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Съезжинская, д.13- ул.Зверинская, д.18 | II - IV квартал 2017 года |
|  | Текущий ремонт дворовой территории (мощение тротуарной плиткой) | м² | 1586 |  |
|  | Восстановление газонов территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения | м² | 165 |  |
| 6 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Съезжинская, д.19 | II - IV квартал 2017 года |
|  | Текущий ремонт дворовой территории (мощение тротуарной плиткой) | м² | 605 |  |
| 7 | Благоустройство дворовой территории по адресу: пр.Добролюбова, д.23, 25, 27 | II - IV квартал 2017 года |
|  | Текущий ремонт дворовой территории (мощение тротуарной плиткой) | м² | 2175 |  |
|  | Восстановление газонов территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения | м² | 370 |  |
|  | Установка ограждений газонов | м.п. | 55 |  |
|  | Посадка кустарников |  |  |  | шт. | 30 |  |
| 8 | Благоустройство дворовой территории по адресу: пр.Добролюбова, д.5/1 | II - IV квартал 2017 года |
|  | Текущий ремонт дворовой территории (мощение тротуарной плиткой) | м² | 1095 |  |
|  | Восстановление газонов территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения | м² | 945 |  |
|  | Установка ограждений газонов | м.п. | 14 |  |
|  | Посадка деревьев |  |  |  | шт. | 10 |  |
|  | Посадка кустарников |  |  |  | шт. | 100 |  |
| 9 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Мытнинская наб. 7/5, 9 | II - IV квартал 2017 года |
|  | Нанесение искусственного покрытия на детских игровых площадках | м² | 113,0 |  |
|  | Текущий ремонт дворовой территории (мощение тротуарной плиткой) | м² | 1270 |  |
|  | Восстановление газонов территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения | м² | 607 |  |
|  | Установка МАФ | шт. | 3 |  |
|  | Посадка кустарников |  |  |  | шт. | 30 |  |
|  | Установка детского игрового оборудования | шт. | 2 |  |
| 6. Объем финансирования программы (тыс. руб.): |
| ВСЕГО | в том числе |
|  | местный бюджет | субсидия из бюджета Санкт-Петербурга |
| 40 369,2 | 4369,2 | 36000,0 |